### 1. Nivel TRL Actual: TRL 1

- Justificación: Actualmente, Easy Office cuenta únicamente con una "web vitrina" informativa y sus procesos se gestionan de forma totalmente manual (WhatsApp, planillas Excel, transferencias manuales).

- Desde la perspectiva de la nueva plataforma tecnológica (Portal Transaccional + CRM):

  - Solo se ha realizado el levantamiento de la problemática (cuellos de botella, riesgos de seguridad, fricción en cobros).

  - Se observó la necesidad del negocio e identificó la oportunidad de mercado.

  - No existe aún código, arquitectura de software validada, prototipos ni componentes desarrollados para la nueva plataforma.

### 2. Nivel TRL Objetivo: TRL 6

- Justificación: El proyecto busca diseñar, desarrollar e integrar un Portal Transaccional + CRM que reemplace la operación manual actual. Al finalizar el proyecto, el objetivo es contar con un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional probado en un entorno simulado o relevante (con pruebas de pasarela de pago en sandbox, firma electrónica simulada o de pruebas, y flujo de usuarios beta)

### 3. Matriz de Evolución TRL para tu Proyecto (De TRL 1 a TRL 6)

A continuación tienes el desglose paso a paso de cómo tu proyecto evoluciona a lo largo de la escala TRL:

| TRL | Fase de Ingeniería | Estado en el Proyecto Easy Office |
| --- | --- | --- |
| TRL 1 | Idea e Investigación | Levantamiento inicial de la problemática operacional, financiera y de seguridad de Easy Office. |
| TRL 2 | Formulación del Concepto | Definición de la arquitectura propuesta: Portal Web Transaccional + CRM interno. Elaboración del documento SRS (Especificación de Requerimientos de Software). |
| TRL 3 | Prueba de Concepto (PoC) | Creación de Mockups / Wireframes navegables (UI/UX) y validación técnica previa de integraciones (p. ej., llamadas a APIs de pago o endpoints de autenticación/ClaveÚnica en borrador). |
| TRL 4 | Validación en Laboratorio | Desarrollo del código base (backend y frontend). Pruebas unitarias de los módulos clave: motor de formularios, autenticación de usuarios, cálculo de pagos y gestión de roles en el CRM. |
| TRL 5 | Validación en Entorno Relevante | Integración de los componentes en un entorno de staging/desarrollo. Pruebas de integración con pasarelas de pago en modo Sandbox (Webpay/Khipu) y conectores con FEA/ClaveÚnica en ambiente de prueba. |
| TRL 6 (Objetivo) | Demostración de Prototipo / MVP | Demostración funcional del MVP de Easy Office. Un cliente simulado puede entrar al portal, seleccionar un trámite, simular la autenticación, pagar en línea y ver cómo la solicitud ingresa automáticamente al CRM para la firma y despacho. |