Informe de Evaluación Formativa Fase 1 · Proyecto Easy Office

| Proyecto | Easy Office · Portal Transaccional y CRM Interno |
| --- | --- |
| Asignatura | Capstone (APT122) · Duoc UC, Sede San Bernardo |
| Equipo | Equipo 11 (Juan Castillo, Carlos Lienan y Nicolas Barraza) |
| Docente | Rodrigo Álvarez |

# 1. Resumen Ejecutivo del Avance

Durante la Fase 1 se consolidó la definición estratégica y técnica del proyecto Easy Office, cuyo objetivo es digitalizar la atención presencial de trámites corporativos mediante un Portal Web Transaccional integrado con ClaveÚnica y un CRM interno de gestión.

Se completaron la Especificación de Requisitos de Software (SRS), la arquitectura base del sistema, el análisis de impacto regulatorio y la validación TRL.

| 100% de los hitos de la Fase 1 completados | TRL 2/3 nivel de madurez tecnológica actual | 6 RF · 2 RNF requisitos documentados en la matriz |
| --- | --- | --- |

# 2. Matriz de Requisitos de Software (SRS)

Requisitos Funcionales (RF)

| ID | Requisito | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Autenticación | Autenticación de usuarios clientes mediante API ClaveÚnica. |
| RF-02 | Catálogo e Ingreso | Módulo de selección e ingreso de trámites de formalización de empresas. |
| RF-03 | Pasarela de Pago | Integración de pagos Webpay para la tramitación digital. |
| RF-04 | Panel CRM | Gestión de estados de solicitudes (Pendiente, En Revisión, Aprobado, Finalizado). |
| RF-05 | Notificaciones | Envío automático de correos con estado del trámite y documentación adjunta. |
| RF-06 | Gestión de Documentos | Carga y descarga segura de archivos adjuntos. |

Requisitos No Funcionales (RNF)

| ID | Requisito | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Seguridad y Privacidad | Cumplimiento normativo de la Ley N° 21.719 de Protección de Datos Personales y cifrado de conexiones vía HTTPS/TLS. |
| RNF-02 | Disponibilidad | Arquitectura orientada a alta disponibilidad y escalabilidad en nube. |

# 3. Estado de Avance por Hitos (Fase 1)

| Hito | Avance | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Definición de Alcance y SRS | 100% | Especificación de Requisitos de Software completada. |
| Diseño de Arquitectura y Tecnologías | 100% | Arquitectura base del sistema definida. |
| Diseño de Mockups del Portal | 100% | Catálogo de trámites, flujo de contratación de 5 pasos y acceso con ClaveÚnica. |
| Validación ante Comisión Evaluadora | 100% | Exposición oral realizada ante el profesor, la Jefa de Carrera y compañeros. |
| Configuración de Repositorio GitHub | 100% | Estructura de carpetas de la Fase 1 y uso de Conventional Commits. |

# 4. Próximos Pasos (Fase 2)

| Línea de trabajo | Descripción |
| --- | --- |
| Entorno de desarrollo | Transición desde la interfaz web de GitHub a un entorno local con Visual Studio Code y Git CLI. |
| Datos e integración | Diseño detallado de la base de datos y de los endpoints API. |
| Prototipo funcional | Construcción del prototipo del portal sobre la arquitectura y los requisitos definidos en la Fase 1. |