|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, en su mayoría. En los sprints 1 y 2 cumplimos lo planificado: el documento inicial, el SRS, la matriz TRL, los mockups y la presentación de la Fase 1, y luego el portal web construido desde los mockups y conectado a Cloud Firestore y Firebase Authentication. En el Sprint 3, que está en curso, ya subimos al repositorio los informes, el código y las evidencias; queda pendiente la solicitud de trámite en 5 pasos con carga de documentos, y el CRM y los pagos están planificados para los sprints 4 y 5. Facilitaron el avance tener un cliente real con un problema claro, los mockups validados en Figma y Firebase, que nos permitió tener base de datos y autenticación funcionando sin administrar servidores. Lo dificultaron el diagnóstico inicial equivocado, que nos obligó a corregir documentos; la dependencia de servicios de terceros como ClaveÚnica y Webpay, y mi propia curva de aprendizaje con Firestore y sus reglas de seguridad.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Frente a las integraciones externas, acotamos el alcance a un producto mínimo viable y usamos alternativas viables: Firebase Authentication en lugar de ClaveÚnica y el registro del comprobante de transferencia en lugar del pago en línea, dejando Webpay o Khipu para probarlos en ambiente sandbox. En lo técnico, enfrenté el aprendizaje de Firebase probando cada parte; por ejemplo, comprobé con el caso CP-06 que las reglas de seguridad impiden leer las solicitudes sin sesión iniciada. A nivel de equipo, mantenemos una daily al inicio de la jornada y validamos los avances con Natanael Escobar, nuestro Product Owner, para evitar retrabajo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva. Destaco mi aporte en el desarrollo del portal junto al equipo y en la base de datos: la colección tramites en Firestore, que alimenta el catálogo, la autenticación de usuarios y las reglas de seguridad, que se relacionan directamente con mi interés en la ciberseguridad. Para mejorar, necesito subir mis avances al repositorio desde mi propia cuenta para que mi aporte quede registrado, corregir los datos de ejemplo del portal, como un plazo mal ingresado en Firestore, documentar mejor lo que desarrollo y comunicar mis avances al equipo con más frecuencia.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me quedan inquietudes sobre qué nivel de seguridad se espera en el prototipo y si basta con reglas de seguridad y control por roles para cumplir con la Ley N.º 21.719, que entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026. Preguntas para el docente: ¿es válido demostrar los pagos en ambiente sandbox para alcanzar TRL 5? ¿Qué evidencia de pruebas de seguridad se considera suficiente? Pregunta para los pares: ¿cómo han organizado las reglas de seguridad y los roles en sus bases de datos?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, consideramos que deben ajustarse para que cada integrante lidere un bloque de los próximos sprints. Yo lideraré la solicitud de trámite en 5 pasos con carga de documentos y las reglas de seguridad de las nuevas colecciones; Carlos Lienan, como Scrum Master, liderará el CRM con estados y roles, la validación de pagos y la coordinación con Easy Office; y Juan Castillo se encargará de la arquitectura, del modelo de las colecciones solicitudes y pagos, de las pruebas pendientes y de la documentación. Como nuevas actividades, cada integrante subirá su trabajo al repositorio desde su propia cuenta, organizaremos el backlog en GitHub Projects con responsables y fechas, ejecutaremos los casos de prueba pendientes y corregiremos el CP-07 y los datos de ejemplo del portal.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de forma positiva. Destacamos que los roles están claros, que trabajamos con una jornada común y una daily al inicio del día, que corregimos juntos el diagnóstico cuando detectamos el error, que el portal y la base de datos los desarrollamos entre los tres y que repartimos la presentación para que todos expongan. Como aspectos por mejorar, necesitamos que el aporte de cada uno quede registrado en GitHub desde su propia cuenta, preparar las entregas con más anticipación para no subir todo al final, y mantener un contacto más frecuente con Natanael Escobar para validar cada avance.