CAPSTONE APT122

Informe de Avance

Fase 2 · Portal Web de Trámites y CRM Interno

Digitalizar la gestión de trámites de Easy Office, que hoy se realiza por WhatsApp, planillas Excel y transferencias bancarias, con un portal web y un CRM interno conectados a una misma base de datos.

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Cliente | Easy Office (easyoffice.cl) · Product Owner: Natanael Escobar |
| Institución | Duoc UC, Sede San Bernardo · Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Equipo | Equipo 11 · Carlos Lienan, Juan Castillo y Nicolás Barraza |
| Docente guía | Rodrigo Álvarez |
| Fecha | Octubre de 2026 |

Índice

Ficha del proyecto	3

Resumen / Abstract	3

1. Ajustes al proyecto	4

2. Objetivos reformulados	6

3. Metodología aplicada	6

4. Evidencias de avance	8

5. Pruebas de validación	10

6. Planificación y control	11

7. Repositorio Git y aporte de cada integrante	13

8. Competencias del perfil de egreso	14

Conclusiones	14

Referencias	15

# Ficha del proyecto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Easy Office · Portal Web de Trámites y CRM Interno |
| Cliente | Easy Office (easyoffice.cl), empresa chilena con más de 15 años en oficinas virtuales, formalización de empresas y soluciones tributarias para emprendedores y pymes |
| Contraparte del cliente | Natanael Escobar, Product Owner del proyecto |
| Asignatura | Capstone (APT122) · Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Institución | Duoc UC, Sede San Bernardo |
| Integrantes y roles | Carlos Lienan (líder de proyecto y Scrum Master, diseño de interfaces y seguridad) · Juan Castillo (arquitectura, SRS y documentación) · Nicolás Barraza (desarrollo del portal web y de la base de datos) |
| Docente guía | Rodrigo Álvarez |
| Fase | Fase 2 · Informe de Avance |
| Repositorio | https://github.com/carlsLN/Capstone |
| Jornada de trabajo | Lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 |

# Resumen / Abstract

Resumen. Easy Office atiende a sus clientes por WhatsApp, registra los trámites en planillas Excel y cobra por transferencia bancaria, lo que genera pérdida de trazabilidad, verificación manual de pagos y riesgo en la custodia de datos personales. Este proyecto desarrolla un portal web de trámites y un CRM interno que estructuran ese flujo sin eliminar los canales que el cliente ya usa. En la Fase 2 el equipo corrigió el diagnóstico inicial, que suponía una atención presencial, y ajustó la arquitectura a una solución sobre Firebase (Firestore y Authentication). Como avance se presentan el portal público adaptado a dispositivos móviles, la base de datos en Firestore con el catálogo de trámites cargado, la autenticación de usuarios y el plan de pruebas de validación.

Abstract. Easy Office serves its clients through WhatsApp, records each case in Excel spreadsheets and collects payments by bank transfer, which leads to poor traceability, manual payment checks and risks in the handling of personal data. This project builds a web portal for corporate procedures and an internal CRM that give structure to that workflow without removing the channels clients already use. During Phase 2 the team corrected its initial diagnosis, which assumed in-person service, and adapted the architecture to a Firebase-based solution (Firestore and Authentication). The progress reported here includes the mobile-friendly public portal, the Firestore database with the procedure catalog loaded, user authentication and the validation test plan.

# 1. Ajustes al proyecto

El proyecto se ajustó en cuatro puntos: el diagnóstico del cliente, el alcance de las integraciones, la arquitectura tecnológica y la organización del equipo. Cada ajuste responde a una dificultad detectada, a un facilitador disponible o a la retroalimentación recibida en la Fase 1 (calificación 52/100).

## 1.1 Retroalimentación recibida en la Fase 1

| Observación | Ajuste realizado en la Fase 2 |
| --- | --- |
| El diagnóstico describía una atención presencial con filas, lo que no corresponde a la operación real del cliente | Se redefinió el problema: la atención ocurre por WhatsApp, el registro en Excel y el cobro por transferencia bancaria |
| No se argumentó la factibilidad dentro del semestre | Se acotó el alcance a un MVP construible por tres personas y se separaron las integraciones que dependen de terceros (sección 1.3) |
| Objetivos poco medibles | Se reformularon con resultado esperado e indicador de logro (sección 2) |
| Plan de trabajo sin recursos, plazos ni obstaculizadores | Se incorporó un cronograma por sprints, una matriz de riesgos y el registro de recursos (sección 6) |
| Faltaron evidencias, citas y referencias | Se agregó una matriz de evidencias por actividad y referencias en formato APA 7 |

## 1.2 Dificultades y facilitadores

| Tipo | Descripción | Efecto en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Dificultad | Desde noviembre de 2025 una empresa privada puede integrar ClaveÚnica, pero debe firmar un convenio con el Estado y asumir los costos de implementación (Ministerio de Hacienda, 2025), un trámite que no depende del equipo ni cabe en el semestre | Se reemplazó por Firebase Authentication con validación de RUT; ClaveÚnica queda como trabajo futuro |
| Dificultad | La pasarela Webpay exige un contrato comercial del cliente para operar en producción | En el MVP el pago se registra con comprobante de transferencia validado en el CRM; Webpay o Khipu se prueban en ambiente de integración |
| Dificultad | Participación dispar de los integrantes durante la Fase 1 | Se asignó un módulo a cada integrante y el aporte se verifica por los commits de cada cuenta en GitHub (sección 7) |
| Dificultad | Poca experiencia del equipo en desarrollo local con Git CLI | Se adoptó Visual Studio Code con Git CLI y un flujo de ramas con revisión entre pares |
| Facilitador | El cliente ya usa WhatsApp y transferencias, canales que sus clientes conocen | El portal se integra con esos canales en vez de reemplazarlos, lo que reduce la resistencia al cambio |
| Facilitador | Firebase ofrece base de datos, autenticación y hosting en un plan gratuito | Se reduce el costo y el tiempo de configuración de infraestructura |
| Facilitador | Mockups validados en Figma durante la Fase 1 | La interfaz se construyó directamente desde el diseño aprobado |

## 1.3 Ajuste del alcance

El MVP comprometido para el cierre del semestre incluye: catálogo de trámites desde la base de datos, registro e inicio de sesión, solicitud de trámite con carga de documentos, registro del pago por transferencia con comprobante, derivación a WhatsApp con el trámite identificado y un CRM con estados de solicitud y roles. Quedan fuera del MVP la integración con ClaveÚnica, el pago en línea en producción y la firma electrónica avanzada.

## 1.4 Ajuste de la arquitectura

La Fase 1 proponía una base de datos relacional y microservicios REST. En la Fase 2 se adoptó una arquitectura serverless sobre Firebase: Firestore como base de datos documental, Firebase Authentication para la identidad, Cloud Storage para documentos y reglas de seguridad para el control de acceso. El cambio se justifica por el plazo del semestre, el tamaño del equipo y la escalabilidad automática del servicio. En consecuencia, el requisito RNF-04.1 del SRS (frontend que consume una API RESTful) se cumple con los SDK de Firebase como backend gestionado, y el RNF-04.2 se mantiene: un trámite nuevo es un documento más en la colección tramites, sin reestructurar la base de datos.

## 1.5 Nivel de madurez tecnológica (TRL)

El proyecto partió en TRL 1, con una web informativa y procesos manuales, y su meta es TRL 6: un MVP demostrado de extremo a extremo en un entorno simulado. Al cierre de este informe se completó TRL 3 y el TRL 4 está en curso.

| TRL | Fase | Evidencia en Easy Office | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| TRL 1 | Idea e investigación | Documento inicial con el levantamiento de la problemática | Logrado |
| TRL 2 | Formulación del concepto | Arquitectura propuesta y SRS v1.0 (10-09-2026) | Logrado |
| TRL 3 | Prueba de concepto | Mockups navegables en Figma presentados en la Fase 1 | Logrado |
| TRL 4 | Validación en laboratorio | Portal funcional con Firestore y Firebase Authentication; faltan solicitud, pagos y CRM | En curso |
| TRL 5 | Validación en entorno relevante | Integración en staging con Webpay o Khipu en modo sandbox | Pendiente |
| TRL 6 | Demostración del MVP | Flujo completo: trámite, autenticación, pago e ingreso al CRM | Meta |

# 2. Objetivos reformulados

OBJETIVO GENERAL Desarrollar, al cierre del semestre, un portal web de trámites y un CRM interno para Easy Office que registren cada solicitud con su estado, documentos y pago, integrados con los canales de WhatsApp y transferencia que hoy usa el cliente.

## Objetivos específicos

| N.º | Objetivo específico | Indicador de logro |
| --- | --- | --- |
| OE1 | Diseñar e implementar un modelo de datos en Firestore para trámites, clientes, solicitudes, pagos y usuarios internos | Colecciones creadas, documentadas en un diccionario de datos y protegidas con reglas de seguridad |
| OE2 | Construir el portal público con catálogo, autenticación y solicitud de trámites con carga de documentos | Un cliente de prueba completa una solicitud de principio a fin |
| OE3 | Construir el CRM interno con los estados de trámite definidos en el SRS (Ingresado, En Validación SII, En Notaría, Esperando Firma, Completado) y control de acceso por roles | Un ejecutivo cambia el estado de una solicitud y un cliente no puede acceder al CRM |
| OE4 | Integrar el registro de pago por comprobante de transferencia y la derivación a WhatsApp con el número de solicitud | El comprobante queda asociado a la solicitud y el mensaje de WhatsApp incluye su identificador |
| OE5 | Diseñar y aplicar pruebas de validación funcionales, de seguridad y de usabilidad | Casos de prueba ejecutados con resultado registrado y defectos corregidos |
| OE6 | Resguardar los datos personales según la Ley N.º 21.719 | Acceso restringido por rol, conexión HTTPS y aviso de privacidad publicado |

# 3. Metodología aplicada

El equipo trabaja con Scrum adaptado a un equipo de tres personas, con sprints de dos semanas y un incremento demostrable al cierre de cada uno (Schwaber y Sutherland, 2020). Se eligió Scrum porque el alcance cambió tras conocer la operación real del cliente, y un marco iterativo permite reordenar el backlog sin rehacer el plan completo.

## 3.1 Roles

| Rol Scrum | Responsable | Función en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Natanael Escobar (Easy Office) | Prioriza el backlog, valida los incrementos y es el contacto del equipo con la empresa |
| Scrum Master | Carlos Lienan | Facilita las ceremonias y resuelve impedimentos |
| Equipo de desarrollo | Carlos Lienan, Juan Castillo y Nicolás Barraza | Diseño, desarrollo, pruebas y documentación |

## 3.2 Ceremonias y artefactos

| Ceremonia o artefacto | Frecuencia | Evidencia que genera |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Inicio de cada sprint | Sprint Backlog en GitHub Projects con las historias del sprint |
| Daily | Lunes a viernes, al inicio de la jornada (09:00) | Avance, siguiente tarea e impedimentos de cada integrante |
| Sprint Review | Cierre de cada sprint | Demo del incremento a Natanael Escobar y registro de su retroalimentación |
| Retrospectiva | Cierre de cada sprint | Acta con acciones de mejora |
| Product Backlog | Continuo | Historias de usuario derivadas de los RF y RNF, registradas como issues |
| Definition of Done | Por historia | Programada, revisada por otro integrante, probada e integrada en la rama principal |

## 3.3 Herramientas

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| GitHub y Git CLI | Control de versiones con ramas por funcionalidad, pull requests y Conventional Commits |
| GitHub Projects | Product Backlog, Sprint Backlog y tablero Kanban vinculados a issues y commits |
| Visual Studio Code | Entorno de desarrollo local |
| Figma | Mockups validados que guían la interfaz |
| Firebase (Firestore, Authentication, Storage, Hosting) | Base de datos, identidad, documentos y despliegue |
| HTML, Tailwind CSS y JavaScript | Construcción del frontend |

## 3.4 Flujo de trabajo con Git

Hasta el Sprint 2 el equipo trabajó directamente sobre la rama main, con mensajes en formato Conventional Commits. Desde el Sprint 3 cada funcionalidad se desarrolla en una rama feature/<funcionalidad> y se integra a main mediante un pull request revisado por otro integrante, de modo que cada aporte quede registrado con su autor y su revisor.

# 4. Evidencias de avance

Al cierre de este informe el portal público funciona en computador y teléfono, conectado a una base de datos en Firestore que ya contiene el catálogo de trámites, y a Firebase Authentication. El CRM y el flujo de solicitud están diseñados y se construyen en los sprints 3 y 4. Las evidencias se agrupan en documentación, programación y almacenamiento de datos.

## 4.1 Arquitectura de la solución

Figura 1. Arquitectura del MVP con Firebase como núcleo.

El portal y el CRM leen y escriben en las mismas colecciones de Firestore, por lo que el ejecutivo ve la solicitud en cuanto el cliente la envía. WhatsApp sigue siendo el canal de conversación, pero cada mensaje parte con el número de solicitud. ClaveÚnica y el pago en línea quedan fuera del MVP por depender de convenios con terceros.

## 4.2 Modelo de datos (Firestore)

Se eligió un modelo documental porque cada trámite tiene requisitos y campos distintos, y Firestore permite almacenar esa variación sin migraciones de esquema (Google, s.f.-a). La base de datos ya está creada y la colección de trámites contiene el catálogo que muestra el portal.

| Colección | Campos principales | Relación | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| tramites | titulo, categoria, plazo, requisitos, tipo, costo | Catálogo que consulta el portal | Implementada, con el catálogo de trámites cargado |
| usuarios | uid, nombre, rut, email, telefono, rol (cliente, ejecutivo, admin) | uid coincide con Firebase Authentication | Diseñada (Sprint 3) |
| solicitudes | id, clienteUid, tramiteId, estado, datosSociedad, ejecutivoUid, fechaCreacion, historial | Une cliente, trámite y ejecutivo | Diseñada (Sprint 3) |
| pagos | solicitudId, monto, modalidad (50 % o 100 %), comprobanteUrl, estadoValidacion, validadoPor | Una o dos por solicitud (abono 50 % y saldo) | Diseñada (Sprint 4) |
| documentos | solicitudId, tipo, storagePath, estado (cargado o pendiente) | Archivo físico en Cloud Storage | Diseñada (Sprint 3) |

El campo historial registra cada cambio de estado con fecha y usuario, lo que responde al log de auditoría que exige el RNF-01.3 del SRS. La exportación de la colección tramites y las reglas de seguridad se guardan en Fase 2/Evidencias Proyecto/Evidencias de sistema/Base de datos/.

## 4.3 Avance de programación

| Módulo | Funcionalidad | Requisito SRS | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Portal público | Interfaz construida desde los mockups de Figma, adaptada a teléfonos y computadores | RNF-03.1, RNF-03.2 | Nicolás Barraza | Terminado |
| Catálogo | Fichas de trámites cargadas desde la colección tramites de Firestore | RF-01.2 | Nicolás Barraza | Terminado |
| Buscador | Filtro de trámites por texto y búsquedas frecuentes | RF-01.1 | Nicolás Barraza | Terminado |
| Base de datos | Proyecto Firestore con la colección tramites poblada y reglas de seguridad | RNF-01.2, RNF-04.2 | Nicolás Barraza | Terminado |
| Autenticación | Inicio y cierre de sesión con Firebase Authentication (alternativa a ClaveÚnica en el MVP) | RF-03.1 | Nicolás Barraza | Terminado |
| Recuperación de clave | Envío de correo de restablecimiento | RF-03.1 | Nicolás Barraza | Terminado |
| Contacto con ejecutivo | Formulario de cotización | RF-02.1 | Nicolás Barraza | En desarrollo: falta guardar la solicitud en Firestore |
| Solicitud y documentos | Formulario guiado de 5 pasos con validación de RUT y carga de archivos | RF-02.1 a RF-02.3 | Sprint 3 | Pendiente |
| Pago por comprobante | Abono de 50 % o pago total con comprobante de transferencia | RF-04.2 | Sprint 4 | Pendiente |
| CRM | Ticket automático y tablero de estados con roles | RF-05.1, RF-05.2 | Sprint 4 | Pendiente |
| Notificaciones | Aviso de cambio de estado por correo | RF-05.4 | Sprint 5 | Pendiente |

## 4.4 Documentación generada

| Documento | Contenido | Autor | Ubicación en Git |
| --- | --- | --- | --- |
| Documento inicial | Presentación de Easy Office y problemática actual | Equipo | Evidencias de documentación/ |
| SRS v1.0 (10-09-2026) | 6 RF, 4 RNF y 4 RI con trazabilidad TRL | Juan Castillo | Evidencias de documentación/ |
| Matriz TRL | Evolución del proyecto de TRL 1 a TRL 6 | Equipo | Evidencias de documentación/ |
| Mockups | 8 pantallas del portal y flujo de contratación en 5 pasos | Carlos Lienan | Evidencias de documentación/ |
| Diagrama de arquitectura | Componentes del MVP y sus integraciones (Figura 1) | Juan Castillo | Evidencias de documentación/ |
| Plan de pruebas | Casos de prueba y resultados (sección 5) | Equipo | Evidencias de documentación/ |
| Código del portal | HTML, Tailwind CSS y JavaScript con Firebase | Nicolás Barraza | Evidencias de sistema/Aplicación/ |
| Base de datos | Exportación de tramites y reglas de Firestore | Nicolás Barraza | Evidencias de sistema/Base de datos/ |

Las rutas son relativas a Fase 2/Evidencias Proyecto/ del repositorio.

# 5. Pruebas de validación

Las pruebas siguen el proceso de diseño, ejecución y mejora que describe la norma ISO/IEC/IEEE 29119 (ISO, 2022): cada caso nace de un requisito, se ejecuta con un resultado registrado y los defectos encontrados vuelven al backlog. Los riesgos de seguridad se revisan con la lista OWASP Top 10 (OWASP Foundation, 2021).

## 5.1 Casos de prueba

| ID | Req. | Caso | Resultado esperado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | RF-01.2 | Abrir el portal con los trámites cargados en Firestore | Se muestran todas las tarjetas con título, plazo, requisitos y costo | Aprobado |
| CP-02 | RF-01.1 | Buscar "Constitución" en el buscador | Solo quedan visibles los trámites que contienen el término | Aprobado |
| CP-03 | RF-03.1 | Iniciar sesión con credenciales válidas | El encabezado muestra el correo y el botón de cerrar sesión | [COMPLETAR] |
| CP-04 | RF-03.1 | Iniciar sesión con contraseña incorrecta | Mensaje de error sin revelar si el correo existe | [COMPLETAR] |
| CP-05 | RF-03.1 | Solicitar recuperación de clave sin ingresar correo | Mensaje pidiendo el correo, sin llamada a Firebase | [COMPLETAR] |
| CP-06 | RNF-01.2 | Leer la colección solicitudes sin sesión iniciada | Las reglas de seguridad rechazan la lectura | Aprobado |
| CP-07 | RNF-01 | Guardar en tramites un título con código HTML | El texto se muestra literal, sin ejecutar código (prevención de XSS) | Fallido: el título se interpreta como HTML; se corrige en el Sprint 3 (5.2) |
| CP-08 | RNF-01.2 | Un usuario con rol cliente intenta abrir el CRM | Acceso denegado | Pendiente: CRM en desarrollo |
| CP-09 | RNF-03.1 | Abrir el portal en un teléfono | El menú se adapta y no hay desplazamiento horizontal | Aprobado |

## 5.2 Mejoras derivadas de las pruebas

La revisión de código previa a las pruebas detectó dos mejoras que se incorporan al backlog del siguiente sprint:

- Reemplazar la inserción de datos con innerHTML por textContent al dibujar las tarjetas, para impedir inyección de código desde la base de datos (CP-07).

- Retirar del portal las cifras de ejemplo (por ejemplo, "5k+ empresas") hasta contar con datos reales de Easy Office.

Las capturas de cada caso ejecutado se guardan en Fase 2/Evidencias Proyecto/Evidencias de documentación/Pruebas/, y cada defecto se registra como issue en GitHub.

# 6. Planificación y control

El trabajo restante se organiza en sprints de dos semanas hasta la entrega final. El avance se controla en el tablero de GitHub Projects y con la revisión de commits y pull requests al cierre de cada sprint.

## 6.1 Plan de sprints

| Sprint | Fechas | Objetivo | Responsable | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 20 sep – 3 oct | Matriz TRL, mockups y presentación de la Fase 1 | Carlos Lienan y Juan Castillo | Mockups y presentación ante la comisión | Terminado |
| Sprint 2 | 4 – 17 oct | Corrección del diagnóstico, portal público y base de datos | Nicolás Barraza | Portal adaptable conectado a Firestore y Authentication | Terminado |
| Sprint 3 | 18 – 31 oct | Evidencias de la Fase 2 en Git, solicitud en 5 pasos y carga de documentos | Equipo | Informe de avance y flujo de solicitud | En curso |
| Sprint 4 | 1 – 14 nov | CRM con estados y roles, y validación de pagos | Equipo | CRM funcional | Pendiente |
| Sprint 5 | 15 – 28 nov | Webpay o Khipu en sandbox, notificaciones y pruebas integrales | Equipo | MVP en TRL 6 | Pendiente |

Las fechas corresponden a 2026. El Sprint 1 comenzó el 20 de septiembre y cada sprint dura dos semanas.

## 6.2 Recursos

| Recurso | Detalle | Costo |
| --- | --- | --- |
| Humano | 3 integrantes, de lunes a viernes entre 09:00 y 18:00 | Sin costo |
| Infraestructura | Firebase, plan gratuito Spark | $0 |
| Herramientas | GitHub, Figma y Visual Studio Code en planes gratuitos o educativos | $0 |
| Cliente | Natanael Escobar, contraparte de Easy Office, para validar avances | Sin costo |

## 6.3 Riesgos y alternativas

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Alternativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Easy Office no está disponible para validar avances | Media | Alto | Validar con un formulario de revisión asíncrono y grabar las demos |
| Un integrante no cumple las tareas del sprint | Media | Alto | Reasignar en la planning siguiente y dejar registro en el tablero |
| Se supera la cuota del plan gratuito de Firebase | Baja | Medio | Limitar lecturas con caché y usar datos de prueba acotados |
| No se obtiene acceso a ClaveÚnica ni a Webpay en producción | Alta | Bajo | Ya mitigado: quedan fuera del MVP |
| Atraso en el CRM por su complejidad | Media | Alto | Priorizar los estados de solicitud y dejar los reportes para después |

# 7. Repositorio Git y aporte de cada integrante

Las evidencias del proyecto están en el repositorio https://github.com/carlsLN/Capstone, organizadas por fase con la estructura y los nombres que indicó el docente. El aporte de cada integrante se verifica por los commits de su propia cuenta.

## 7.1 Estructura del repositorio

Capstone/ ├── README.md ├── Fase 1/ (entregables individuales, grupales y presentación) └── Fase 2/ ├── Evidencias Individuales/ │ ├── Castillo_Juan_2.1_APT122_DiarioReflexionFase2.docx │ ├── Lienan_Carlos_2.1_APT122_DiarioReflexionFase2.docx │ └── Barraza_Nicolas_2.1_APT122_DiarioReflexionFase2.docx ├── Evidencias Grupales/ │ ├── 2.4_GuiaEstudiante_Fase 2_DesarrolloProyecto APT (Español).docx │ └── 2.6_GuiaEstudiante_Fase 2_Informe Final Proyecto APT (Español).docx └── Evidencias Proyecto/ ├── Presentación Proyecto.pptx ├── Evidencias de documentación/ (SRS, TRL, mockups, arquitectura, pruebas) └── Evidencias de sistema/ ├── Aplicación/ (código del portal) └── Base de datos/ (exportación y reglas de Firestore)

## 7.2 Convenciones

- Commits con Conventional Commits: feat:, fix:, docs:, test: y refactor:.

- Desde el Sprint 3, una rama por funcionalidad y pull request revisado por otro integrante antes de integrar a main.

- Cada commit referencia su issue, por ejemplo feat(crm): estados de solicitud (#24).

- Cada integrante usa su propia cuenta de GitHub, con su nombre configurado en git config user.name.

## 7.3 Aporte por integrante

| Integrante | Responsabilidades | Evidencias principales | Commits al 22-10-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Lienan | Líder de proyecto y Scrum Master, diseño de interfaces, seguridad | Mockups en Figma, presentación de la Fase 1 | 1 |
| Juan Castillo | Arquitectura, SRS, documentación y repositorio | SRS v1.0, diagramas de arquitectura, entregables grupales | 12 |
| Nicolás Barraza | Desarrollo del portal web y de la base de datos | Código del portal, colección tramites, autenticación | 8 |

Los conteos se obtuvieron con git shortlog -sn --all y corresponden a los entregables de la Fase 1. Los commits de la Fase 2 (código, base de datos e informes) se suben desde la cuenta de cada autor durante el Sprint 3, y el conteo final se verifica en la pestaña Insights → Contributors de GitHub.

# 8. Competencias del perfil de egreso

El avance de la Fase 2 cubre las cuatro competencias del perfil de egreso que evalúa esta instancia; la tabla indica dónde está la evidencia de cada indicador de calidad.

| Competencia | Indicador de calidad | Evidencia en este informe |
| --- | --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación | Diseña pruebas de validación | Casos de prueba trazados a requisitos (5.1) |
|  | Aplica pruebas de validación | Resultados obtenidos y capturas (5.1) |
|  | Desarrolla mejoras según los resultados | Mejoras incorporadas al backlog (5.2) |
| Gestionar proyectos informáticos | Planifica ofreciendo alternativas | Plan de sprints y ajuste del alcance (6.1 y 1.3) |
|  | Controla ofreciendo alternativas | Matriz de riesgos con alternativas y tablero de seguimiento (6.3) |
| Construir modelos de datos | Diseña modelos de datos escalables | Modelo documental en Firestore (4.2) |
|  | Implementa modelos de datos | Base de datos creada con el catálogo de trámites cargado (4.2 y 4.3) |
| Desarrollar una solución de software | Construye la solución | Módulos terminados del portal (4.3) |
|  | Integra los componentes | Portal conectado a Firestore y Authentication (4.1) |
|  | Implanta la solución | Despliegue en Firebase Hosting previsto para el Sprint 5 |

# Conclusiones

La Fase 2 corrigió la base del proyecto: el problema ya no es una oficina con filas, sino un flujo por WhatsApp, Excel y transferencias que pierde trazabilidad. Con ese diagnóstico, el equipo redujo el alcance a un MVP factible en el semestre y adoptó Firebase para concentrar el esfuerzo en el negocio y no en la infraestructura. El portal público ya funciona en computador y teléfono conectado a la base de datos, y el modelo de datos, el plan de pruebas y el plan de sprints permiten construir el flujo de solicitud y el CRM en los sprints restantes.

## Próximos pasos

- Subir a Fase 2/ el código del portal, la exportación de la base de datos y la documentación, cada integrante desde su cuenta.

- Reemplazar el uso de innerHTML por textContent y retirar las cifras de ejemplo del portal.

- Construir el flujo de solicitud en 5 pasos con validación de RUT y carga de documentos.

- Construir el CRM con estados y roles.

- Validar el avance con Natanael Escobar en la Sprint Review.

# Referencias

Castillo, J., Lienan, C. y Barraza, N. (2026). Especificación de requerimientos del sistema (SRS): Portal Transaccional y CRM Interno, Easy Office (versión 1.0). Duoc UC.

Chócale. (2025, noviembre). Actualizan condiciones de uso de la Clave Única y amplían servicio al sector privado. https://chocale.cl/2025/11/actualizan-condiciones-de-uso-de-la-clave-unica-y-amplian-servicio-al-sector-privado/

Google. (s.f.-a). Cloud Firestore. Firebase Documentation. https://firebase.google.com/docs/firestore

Google. (s.f.-b). Get started with Cloud Firestore Security Rules. Firebase Documentation. https://firebase.google.com/docs/firestore/security/get-started

International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022. Software and systems engineering: Software testing. Part 1: General concepts. ISO.

Ley N.º 19.799. (2002). Sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=196640

Ley N.º 21.719. (2024). Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1209272

Ministerio de Hacienda. (2025). ClaveÚnica incorpora nuevos Términos y Condiciones para fortalecer su seguridad. https://www.hacienda.cl/noticias-y-eventos/noticias/claveunica-incorpora-nuevos-terminos-y-condiciones-para-fortalecer-su-seguridad-

OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10:2021. https://owasp.org/Top10/

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). La Guía Scrum. https://scrumguides.org/