|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Avance. Hemos cumplido en gran parte lo planificado. En los sprints 1 y 2 entregamos el documento inicial, el SRS, la matriz TRL, los mockups del portal en Figma y la presentación de la Fase 1, y construimos el portal web conectado a Cloud Firestore y Firebase Authentication. El Sprint 3 está en curso, con las evidencias de la Fase 2 ya en el repositorio; la solicitud de trámite en 5 pasos sigue pendiente, y el CRM y los pagos están planificados para los sprints 4 y 5. Factores que facilitaron el trabajo. Los mockups validados, que permitieron programar la interfaz sin rediseñar; Firebase, que redujo el tiempo de configuración; el contacto con Natanael Escobar como Product Owner, y una jornada común de lunes a viernes de 09:00 a 18:00. Factores que lo dificultaron. El diagnóstico equivocado de la Fase 1, que suponía atención presencial; la dependencia de terceros para ClaveÚnica y Webpay, que requieren un convenio o un contrato comercial, y la carga académica de otras asignaturas en paralelo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Con el cliente. Validamos el diagnóstico con Natanael Escobar y corregimos el problema: Easy Office atiende por WhatsApp, registra en Excel y cobra por transferencia. Con eso ajustamos los objetivos, la arquitectura y el alcance. Con los riesgos técnicos. Reemplazamos ClaveÚnica por Firebase Authentication y el pago en línea por el registro del comprobante de transferencia, y probaremos Webpay o Khipu en ambiente sandbox. Así el proyecto no depende de convenios que no alcanzan a firmarse en el semestre. Con la organización. Como Scrum Master, ordené el trabajo en sprints de dos semanas con una daily al inicio de la jornada, y llevamos una matriz de riesgos con una alternativa para cada uno.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluación. Evalúo mi trabajo como satisfactorio. Destaco el diseño de los mockups, que sirvieron de base directa para el portal, la coordinación del equipo como Scrum Master y la comunicación con Easy Office para corregir el diagnóstico. Aspectos a mejorar. Debo subir mis aportes al repositorio desde mi propia cuenta para que queden registrados, avanzar más en la construcción técnica junto al equipo, en especial en el CRM y la validación de pagos, y anticipar las dependencias del cliente para que no frenen el avance.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Inquietudes. Me preocupa el tiempo disponible para construir el CRM y las integraciones en ambiente sandbox antes del cierre del semestre. Preguntas para el docente. 1) ¿Qué nivel de madurez se espera al cierre: el flujo completo funcionando o módulos sólidos con integraciones en ambiente de prueba? 2) ¿Es válido usar el sandbox de Webpay o Khipu en lugar de la integración real? 3) Pensando en mi interés en los datos y la inteligencia artificial, ¿sería valioso incorporar un análisis de los trámites en el CRM, o conviene dejarlo como trabajo futuro?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Redistribución. Sí. Proponemos que cada integrante lidere un bloque de los próximos sprints: yo lideraré el CRM con estados y roles, la validación de pagos y la coordinación con Easy Office; Nicolás Barraza liderará la solicitud de trámite en 5 pasos con carga de documentos y las reglas de seguridad de las nuevas colecciones; y Juan Castillo se encargará de la arquitectura, del modelo de las colecciones solicitudes y pagos, de las pruebas pendientes y de la documentación. Nuevas actividades. Cada integrante subirá su trabajo al repositorio desde su propia cuenta, organizaremos el backlog en GitHub Projects con responsables y fechas, ejecutaremos los casos de prueba pendientes y corregiremos el CP-07 y los datos de ejemplo del portal.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Aspectos positivos. Los roles están claros, trabajamos con una jornada común y una daily al inicio del día, corregimos juntos el diagnóstico cuando detectamos el error, desarrollamos el portal y la base de datos entre los tres y repartimos la presentación para que todos expongan. Aspectos a mejorar. Que el aporte de cada uno quede registrado en GitHub desde su propia cuenta, preparar las entregas con más anticipación para no subir todo al final y mantener un contacto más frecuente con Natanael Escobar para validar cada avance.