|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

Nombre: Juan Carlos Castillo Lemus

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Respuesta: Parcialmente. Al revisar el plan de trabajo por sprints, las actividades de definición de la Fase 1 (requisitos, arquitectura, modelo de datos y plan de pruebas) se completaron, pero con retrasos y varias correcciones, porque partimos con un diagnóstico equivocado del cliente y con documentos que no seguían las pautas oficiales. En la Fase 2 he avanzado en la base de datos PostgreSQL, en el backend con NestJS (login simulado, catálogo de trámites, solicitudes y cambio de estados con historial) y en las pruebas unitarias. Siguen pendientes el frontend, los pagos con Webpay, la carga de documentos y las notificaciones. Facilitaron el avance la arquitectura y el modelo de datos definidos en la Fase 1, el uso de herramientas gratuitas y Docker para levantar la base de datos. Lo dificultaron el diagnóstico inicial erróneo, la falta de una plantilla clara en algunas entregas, la disponibilidad desigual del equipo, la curva de aprendizaje del entorno de desarrollo local y que aún no contamos con credenciales de integración de ClaveÚnica y Webpay.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Respuesta: Frente al diagnóstico y a los documentos, ahora parto siempre de la rúbrica de cada entrega y validamos los requisitos con Easy Office antes de escribir. Frente a las integraciones sin credenciales, desarrollé un login simulado y trabajaremos con ambientes de prueba, para reemplazarlos cuando estén disponibles. Frente al poco tiempo del equipo, reduje el alcance a un producto mínimo viable (ingreso, catálogo y gestión de estados) y dividí el trabajo en tareas pequeñas que se pueden repartir. Frente a la curva de aprendizaje, dejé el entorno documentado en el README con Docker Compose y pruebas automatizadas para detectar errores temprano.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Respuesta: Destaco que reaccioné a la baja nota de la Fase 1 ordenando el trabajo: avancé en la base de datos, el backend y las pruebas, documenté el repositorio y estoy usando commits ordenados con Conventional Commits. También destaco que aprendí a partir de las rúbricas y no de supuestos. Para mejorar necesito ejecutar y registrar los resultados de las pruebas, avanzar con el frontend, trabajar con ramas y pull requests para mostrar mejor el proceso, y repartir las tareas para no concentrar el desarrollo en una sola persona. Además, uso herramientas de apoyo, como asistentes de inteligencia artificial, para acelerar el código base; debo revisarlo, probarlo y estudiarlo para poder explicarlo con fluidez.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Respuesta: ¿Qué nivel de avance de programación espera el docente en este informe: un prototipo funcional o módulos base bien documentados? ¿La estructura y los nombres del repositorio y de las entregas tienen un formato obligatorio? ¿Cómo se considera el aporte individual cuando las tareas se concentran en algunos integrantes por disponibilidad? ¿Podemos usar simulación o ambientes de prueba de ClaveÚnica y Webpay en lugar de la integración real?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Respuesta: Sí, consideramos que deben redistribuirse. Hasta ahora el desarrollo se ha concentrado en mí. Proponemos que Carlos Lienan, como líder y responsable de backend y seguridad, revise los roles y la autenticación, agregue pruebas de acceso y avance con la integración de Webpay en ambiente de prueba. Proponemos que Nicolás Barraza desarrolle el frontend base (ingreso y catálogo de trámites) y apoye la documentación. Yo mantendría la base de datos, el backend y la coordinación técnica. Como nuevas actividades, registraremos las tareas en Jira con responsable y fecha, usaremos pull requests con revisión cruzada y cada integrante tendrá commits propios en el repositorio antes de la entrega.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Respuesta: Entre los aspectos positivos destacamos que los roles quedaron definidos desde la Fase 1 (líder de proyecto, backend y seguridad, y arquitectura y desarrollo), que presentamos el proyecto en conjunto y que hubo disposición para corregir el rumbo cuando detectamos el error del diagnóstico. Como aspectos por mejorar identificamos la coordinación y la disponibilidad: necesitamos reuniones breves y frecuentes, compromisos por sprint con responsables y fechas, y evidencias claras en el repositorio del aporte de cada integrante.